唐闸工人文化宫老活动楼拆除工程

招 标 文 件

（资格后审）

招   标   人：南通市阳光项目建设有限公司

招标代理单位：上海申邑工程咨询有限公司

日        期：2024年04月3日

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知及投标人须知前附表	4

第三章 评标办法	16

第四章 建设工程施工合同	17

第五章 投标文件格式	19

# 招标公告

1. 招标条件

本招标项目  唐闸工人文化宫老活动楼拆除工程  ，项目招标人为南通市阳光项目建设有限公司，项目资金来源已落实。项目已具备招标条件，邀请合格的潜在投标人参加本工程的投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1工程地点：唐闸工人文化宫(崇川区公园路1号)；

2.1.2工程规模：对唐闸工人文化官老活动楼及周边建筑进行拆除，拆除面积约1416.57平方米；

2.1.3工期要求：15日历天；

2.1.4委托内容：严格按国家及行业的规程、相应政策和专业技术规范要求提供拆除服务，包含建筑物及构筑物等拆除及清运工作。

建筑垃圾清运出崇川区（具体根据崇川区城管局要求清运建筑垃圾，房屋拆除按要求在住建局备案、“渣土清运”城管局渣土办完善手续），建筑垃圾清运出崇川区（具体根据崇川区城管局要求清运建筑垃圾，房屋拆除按要求在住建局备案、“渣土清运”城管局渣土办完善手续）

2.2招标范围

唐闸工人文化宫拆除范围（包括但不限于）：工人电影院南侧的老活动楼、老活动楼东侧的公厕（公厕南边的配电房不拆）、配电房南侧的二层楼房、唐闸工人文化宫东边围墙及东侧的钢筋混凝土框架结构的岗亭，本次拆除包含建筑物基础。拆除后的建筑垃圾、废旧建材、垃圾等全部清运，场地内拆解出来的水泥块、钢筋、垃圾由中标单位进行规范清运处置，清运建筑垃圾需至相关部门办理运输许可并运送至政府指定消纳场所。基础拆除完成后场地要求平整、干净、平整后的地面标高不得过于周边路面标高，现场不得存在超过0.03m³以上的垃圾，同时覆盖不低于6针的防尘网。拆除面积约1416.57平方米；具体情况由投标人自行踏勘现场。由投标人进行规范清运处置并进行拆除范围内的场地平整等内容。

东侧围墙拆除完成后在东侧红线上用夹芯板搭建约20米长，2米高的临时围挡。

3. 投标人资格要求

3.1投标单位资质要求：具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上资质(须在有效期内) ，同时具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2拟选派项目负责人资质等级：建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证），不得为企业法定代表人。

3.3拟派项目负责人为投标企业正式人员，不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（投标企业必须提供：①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书；②社保机构出具并盖章的由投标企业为其缴纳的2023年10月至2024年3月的连续6个月的养老保险的缴费记录）

3.4企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的，且企业无违纪行为和不良记录。

3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6未尽之处详见招标文件第三章评标办法。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为：自本招标公告发布之日起至2024年 04月10日14时00分（北京时间）；

4.2招标文件获取方式：凡有意参加投标者请于投标截至时间前登录南通市保障房建设投资（集团）有限公司官网： http://www.ntftjt.com/直接下载招标文件。

5. 投标截止时间和地点

5.1 投标截止时间为：2024年04月10日14时00分（北京时间），逾期送达的投标文件，招标人不予受理；

5.2投标递交地点：南通市崇川区世纪大道 18 号恒隆大厦A 座 16 楼1615会议室，如有变动另行通知。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查。

7. 评标方法

本次招标采用价格单因素，评标标准和方法详见招标文件。

8. 发布信息的媒介

本次招标公告在南通市保障房建设投资集团有限公司官网：http://www.ntftjt.com/上发布。

所有信息资料在网站上一经公布，视为投标人已知悉，招标人无需采取其他方式另行通知。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的文件为准。否则，由此引起的损失及责任由投标人自行承担。

9. 联系方式

招标人：南通市阳光项目建设有限公司

联系人：王工

联系电话：0513-59001129

招标代理机构： 上海申邑工程咨询有限公司

地址：南通市桃坞路2号友谊大厦10楼

联系人：袁丽娜、曹杰

联系电话：18012240098

# 投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 唐闸工人文化宫老活动楼拆除工程 |
| 2 | 工程地点 | 唐闸工人文化宫(崇川区公园路1号) |
| 3 | 委托内容 | 严格按国家及行业的规程、相应政策和专业技术规范要求提供拆除服务，包含建筑物及构筑物等拆除及清运工作。建筑垃圾清运出崇川区（具体根据崇川区城管局要求清运建筑垃圾，房屋拆除按要求在住建局备案、“渣土清运”城管局渣土办完善手续），建筑垃圾清运出崇川区（具体根据崇川区城管局要求清运建筑垃圾，房屋拆除按要求在住建局备案、“渣土清运”城管局渣土办完善手续） |
| 4 | 质量标准 | 合格。 |
| 5 | 工期要求 | 15日历天 |
| 6 | 招标范围 | 唐闸工人文化宫拆除范围（包括但不限于）：工人电影院南侧的老活动楼、老活动楼东侧的公厕（公厕南边的配电房不拆）、配电房南侧的二层楼房、唐闸工人文化宫东边围墙及东侧的钢筋混凝土框架结构的岗亭，本次拆除包含建筑物基础。拆除后的建筑垃圾、废旧建材、垃圾等全部清运，场地内拆解出来的水泥块、钢筋、垃圾由中标单位进行规范清运处置，清运建筑垃圾需至相关部门办理运输许可并运送至政府指定消纳场所。基础拆除完成后场地要求平整、干净、平整后的地面标高不得过于周边路面标高，现场不得存在超过0.03m³以上的垃圾，同时覆盖不低于6针的防尘网。拆除面积约1416.57平方米；具体情况由投标人自行踏勘现场。由投标人进行规范清运处置并进行拆除范围内的场地平整等内容。 东侧围墙拆除完成后在东侧红线上用夹芯板搭建约20米长，2米高的临时围挡。 |
| 7 | 投标有效期 | 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 8 | 是否允许分包 | 不允许分包 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织踏勘，现场探勘联系人：陈捷，电话：13906294408。 |
| 11 | 投标文件份数 | 正本 壹 份，副本 贰 份 |
| 12 | 报价方式 | 固定总价报价方式 |
| 13 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 收件人：上海申邑工程咨询有限公司 截止时间：2024年 04 月10日 14 时 00分（北京时间） 递交地点：南通市阳光项目建设有限公司 1615 会议室（南通市崇川区世纪大道18号恒隆大厦A座16楼） |
| 14 | 开 标 | 开标时间：2024年 04 月10日 14 时 00分（北京时间） 开标地点：南通市阳光项目建设有限公司 1615 会议室（南通市崇川区世纪大道18号恒隆大厦A座16楼） |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会由招标人依法组建 |
| 16 | 履约保证金 | 人民币1000元，履约保证金须在签订合同前向招标人缴纳。 |
| 17 | 最低限价 | 人民币-5000元，低于最低限价的报价为无效报价，作废标处理。 |
|  | 联系方式 | 招标人：南通市阳光项目建设有限公司 联系人：王工 联系电话：0513-59001129； 招标代理：上海申邑工程咨询有限公司 地址：南通市桃坞路2号友谊大厦10楼 联系人：袁丽娜、曹杰 电话：18012240098 |

二、投 标 人 须 知

### (一) 总 则

1.工程概况

1.1.本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2.招标范围：见本须知前附表第6项。

1.3投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停滞费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，无条件接受发包单位的协调、管理。投标人务必自行认真踏勘现场，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

1.4.现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况： 现貌 。

(2)施工用水、电：由投标人自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。

(3)场内外道路： 现貌 。

(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。投标人中标后应做好该工程周边的有关企业、群众工作。

1.5.按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标，资格后审 的招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求：

（1）投标单位资质要求：具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上资质(须在有效期内) ，同时具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）拟选派项目负责人资质等级：建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证），不得为企业法定代表人。

（3）拟派项目负责人为投标企业正式人员，不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（投标企业必须提供：①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书；②社保机构出具并盖章的由投标企业为其缴纳的2023年10月至2024年3月的连续6个月的养老保险的缴费记录）

（4）企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的，且企业无违纪行为和不良记录。

（5）其余内容详见招标公告。

3.投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。本项目评委费，由中标单位支付，投标人须综合考虑在投标报价内。

- 其他

4.1若发生安全事故，招标人将有权没收全部履约保证金。

4.2拆除作业前必须到崇川区住建局办理建筑拆除备案登记并办理好建筑垃圾运输许可后方可进场施工。施工过程必须做好周边群众工作，保证稳定、文明。同时也要做好社会稳定，安全防护措施、降尘防尘措施，垃圾清理等工作。旧房拆除、建材清理、垃圾外运、场地整理时中标方都必须无条件服从属地城管的管理，主动完善安全防护设施、主动做好安全防护措施和运输地面的保护措施，确保施工期间的自身人生安全、在岗工作人员人身安全和环保要求。对拆除安全以及拆除过程中对周边建筑物及过往行人的安全负责，并承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

4.3拆除单位要对老活动楼紧邻的工人电影院、活动中心做好安全防护隔离措施，道路、电缆沟要铺钢板保护，拆除现场要装喷淋系统，湿法作业，要符合城管、住建等政府部门的扬尘管控要求。

4.4施工期间必须按规定对拆除现场进行管理，并有专人负责现场24小时看护，严禁非施工人员进入拆除现场，施工期间现场被偷倒垃圾由中标单位承担清理责任。

4.5对旧房拆除施工期间发生的施工人员人身受损事故，招标人概不负责；对于旧房拆除施工期间发生的其他人员人身受损事故，由中标人负全责。如发生安全事故，招标人将没收全部履约保证金。

4.6废旧建材、垃圾外运期间，中标方必须严格遵守省、市有关部门的环保要求、路面交通要求等，所有相关证件、手续由中标方自行办理，招标人有义务提供有关招标人的相关资料但不承担任何费用。

4.7承包方自行办理建筑垃圾处置点手续，所涉及的处置费由承包方承担。如承包方违规处置所引起的一切处罚均由承包方承担。

### (二) 招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知及投标人须知前附表

第三章：评标办法

第四章：建设工程施工合同

第五章：投标文件格式

5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有问题须在招标文件发出后3日内通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至招标代理专用邮箱（676682149@qq.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑问，应于招标文件发出后3日内以无记名邮件方式发至招标代理专用邮箱（676682149@qq.com）无记名提出，所有答复也在网上公开回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式在网上公开发布，各投标人自行下载。

6.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

7.招标文件的修改

7.1投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

7.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后在网上发出的文件为准。投标人须密切关注招标人网上发布的招标文件的澄清、修改、补充通知、招标答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

7.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

### (三) 投标文件

8.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

9.投标文件应包括资格审查文件、商务标两部分。

9.1资格审查文件应包括以下内容：

9.1.1法定代表人身份证明书；

9.1.2授权委托书(如有授权，须提供授权委托书，并提供投标企业与被授权委托人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的2023年10月至2024年3月连续6个月的养老保险缴费记录)；（①授权委托书；②劳动合同书复印件并加盖公章；③社会保险缴费清单复印件并加盖公章）

9.1.3企业法人营业执照（工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照）；

9.1.4企业资质证书；

9.1.5企业安全生产许可证；

9.1.6拟派项目负责人注册建造师证书、身份证、安全生产考核合格B证，并提供投标企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的2023年10月至2024年3月连续6个月的养老保险缴费记录（① 劳动合同书复印件并加盖公章 ②社会保险缴费清单复印件并加盖公章）；

注：

（1）以上第9.1.1-9.1.2项须严格按照投标文件格式填写完整并按要求加盖单位公章；第9.1.3-9.1.6项为加盖投标人公章的复印件。

（2）资格审查文件须按以上第9.1.1-9.1.6项的顺序用A4纸装订成册，并按招标文件要求单独密封。

（3）开标过程中，投标单位提供的相关证件如身份证、资格证书等为虚假或伪造，一经发现则取消投标单位资格。

（4）开标时，参加本次投标的投标经办人员必须携带本人二代身份证原件准时到场，中途不可离场，否则视为中途退标处理。

9.2商务标应包括以下内容：

9.2.1投标函。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，但其签字、盖章必须为原件。投标文件的正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13.投标保证金

本工程不收取投标保证金

14.踏勘现场

14.1.投标人按本须知前附表所述，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4. 投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

### (四)投标报价

15.本项目采用固定总价报价。

16.投标报价

16.1本工程投标报价是作出能够上交的在招标文件规定的拆迁范围内的所有拆除物的净残值的报价。净残值就是拆下的材料出售收入减去直接拆除成本（含渣土处置费、扬尘费）、风险成本、管理费、利润、税金等以后的剩余价值。

一旦进入报价程序，即表示已完全了解情况，认可标的现状，愿意承担相应责任，并不得以标的面积数据，质量等差异向招标人提出任何针对投标结构的异议，招标人不承担标的瑕疵担保责任。

16.2投标响应人在本工程实施周围建筑物、构筑物等一切设施的全防护措施应作充分估价，以后工程实施过程中，招标人概不负责相关费用，如造成周边任何设施损失，一切责任由中标人自负。

16.3投标响应人根据标的物的现状，对现有标的物拆除物残值、拆除处置所发生的费用进行合计总价报价。拆除施工过程中的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、保险费、规费、税金等全部拆除费用及潜在的各种风险皆由投标人承担。

16.4投标人在报价时必须考虑将招标范围内的所有建筑物、构筑物的拆除（室内、外地坪以上建筑物及附着物拆除）包括安全文明措施费、渣土处置费、渣土运输费、扬尘控制费、扬尘监控费、防尘网覆盖费（含管控措施费）、建筑垃圾清理费、清运费、与本工程相关的各部门（含政府相关部门及其他非政府相关部门）手续办理费用、弃运地点均由投标人自行考虑并承担上述所有费用。

16.5场地清理要求平整、干净、无杂物，清理标准以达到招标人要求为准，拆除后清除地表以上的一切拆除旧材料、垃圾并全部外运，由此产生的一切费用由承包方承担（包含垃圾处置费）。

16.6施工过程中用水、用电由各投标人自行考虑并承担相应费用。

### (五)投标文件的密封和递交

17.投标文件的密封与标志

17.1.投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

17.2.投标文件应按资格审查文件、商务标分别密封，在封袋上应标明“资格审查文件”、“商务标”，同时在封袋上还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称，并在封袋上加盖投标人公章和法定代表人印鉴章。

17.3.所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。

17.4.投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

17.5.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

18.投标截止时间

投标人的授权委托人须在前附表规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人，在开标现场完成签到手续。

19.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

### (六)开标、评标、定标

20.本工程评标、定标办法采用价格单因素评标办法。

评标方法的具体做法参见第三章。

21.招标人（招标代理）按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字后（经确认无误签字确认后，不再接受投标人关于投标文件密封情况的异议或投诉），当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

22．评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

23.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

24.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

24.1．投标文件未标明正、副本，或正、副本数量不符合招标文件要求，或投标文件格式中凡要求签字、盖章而未签字、盖章或其签字、盖章为复印件的；

24.2．未按招标文件要求提供投标保证金的；

24.3．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

24.4．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

24.5．未按招标文件要求提供原件资料或原件资料提供不全的；

24.6．投标人名称或组织结构与投标文件不一致的；

24.7．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

24.8．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

24.9．明显不符合技术规范、技术标准要求的；

24.10．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.11．投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

24.12．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

24.13.未按招标文件要求携带原件带至开标现场的；

24.14.经评标委员会认定的其它未实质性响应招标文件的情形；

24.15.投标报价低于最低限价的。

25.评标、定标工作在相关监督部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。

26.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

27.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，当发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致或总价金额与单价不一致的，可按24.4条款视同在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价作废标处理；当对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，可按24.4条款视同投标人递交两份或多份内容不同的投标文件作废标处理。

28.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

### (七)授予合同

29.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.履约保证金

30.1中标人提交的履约保证金为1000元。履约保证金必须在签订合同前向招标人缴纳。

30.2履约保证金待现场所有拆迁内容拆除清运平整完成并经发包方验收合格后15个工作日内无息退还。

31.若中标人不能按本须知第30.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由拒绝与其签订施工合同并取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

# 评标办法

一、评标程序

1.资格审查→商务标评标→确定中标人。对投标人资格审查评审通过后，对商务标进行评审统计，评标委员会根据最终报价推荐3名中标候选人。第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人也发生上述问题，依次可确定第三中标候选人为中标人。

二、资格审查

评标由依法组建的评标委员会负责。所有的合格投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照招标文件要求对投标人的资格进行审查。

- 商务标评审

本工程最低限价：  -5000  元。低于最低限价的报价为无效报价，作废标处理。

1.投标报价为净残值=拆下的材料出售费用-拆除费用，若净残值为正数则为投标人中标后给予招标人的费用，若为负数则为招标人给予中标人的费用。投标报价是投标人对现有标的物拆除、拆除物残值出售、拆除处置及现场原有渣土及建筑垃圾清运等所有作业达到招标人要求的工程质量标准所发生的收入与支出费用进行合计后的价格。

根据各投标人的报价由高到低进行排序，排名第一的推荐为第一中标候选人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 评标时如遇特殊情况，经评标委员会研究决定或处理，处理结果概不向投标人解释。

- 若本项目有效投标单位不足三家，可采用竞谈的方式确定第一中标候选人。

六、本评标办法的解释权属招标人和评标委员会。

# 建设工程施工合同

# 拆除协议书

发包方(全称)： 南通市阳光项目建设有限公司

承包方(全称)：

为了城市建设需要，经相关部门批准决定对 唐闸工人文化宫老活动楼 给予拆除，项目名称为 唐闸工人文化宫老活动楼拆除工程。现依据本项目发包人的招标文件、承包人的投标文件和发包人发送给承包人的中标通知书，双方经过友好协商后签订本协议。

一、合同工程的主要内容及要求：

1、工程内容：唐闸工人文化宫老活动楼拆除工程

2、合同工期：自　  年 　 月　  日开始，工期：  日历天。

二、质量目标：合格。

三、合同价格：

1、本工程合同总价           ，此合同价为承包方需支付给发包方的区域内房屋及附属净残值费用（合同价为正值）或发包方需支付给承包方的费用（合同价为负值）。

2、合同执行期间，总额价：不调整。

3、履约保证金：1000元，待现场所有拆迁内容拆除清运平整完成并经发包方验收合格后15个工作日内无息退还。

四、付款方式

1、如报价为正数合同签订完成正式拆除之前全额支付给发包方；如报价为负数待现场所有拆迁内容拆除清运平整完成并经发包方验收合格后一次性付清合同款。

2、南通市阳光项目建设有限公司是本项目的代建单位，本合同是基于南通市阳光项目建设有限公司所签该项目代建合同基础上签订的施工合同。承包方需将发票开具给本项目业主单位（南通市唐闸工人文化宫）。

五、双方的责任和义务：

发包方：

1、负责拟拆除物的断电、断水、断气、断通讯设施工作。

2、配合承包方做好各方面的协调工作。

3、负责对拆除现场的监督、检查。

4、负责对拆除完毕的场地进行验收。

承包方：

1、按发包方要求按时进入拆除现场，保证工期的顺利完工,由于承包方的人为因素导致工程不能按时竣工的。处2000元罚金。

2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、平整工作。

3、制定拆除环保方案和安全施工方案。对拆除安全以及拆除过程中对周边建筑物及过往行人的安全负责，并承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

4、按规定缴纳有关的税费和规费。

5、承包方确保拆除合同约定所有建筑物（含构筑物），拆除完成后要场地平整、无废弃物。

6、拆除所有规定建筑物（含所有基础和构筑物的拆除），拆除后清除地表以上的一切拆除旧材料、垃圾并全部外运，由此产生的一切费用由承包方承担（包含垃圾处置费）。

7、有计划地做好安全保卫工作。施工期间发生的一切安全责任均由承包方负责，发包方不承担施工期间任何经济和法律责任。

8、对老活动楼紧邻的工人电影院、活动中心做好安全防护隔离措施，道路、电缆沟要铺钢板保护，拆除现场要装喷淋系统，湿法作业，要符合城管、住建等政府部门的扬尘管控要求。

9、承包方拆除前需提供拆除方案，经发包人确认后方可实施，该方案的可行性由承包方负责，发包方的确认不作为承包人免责依据。

10、承包方自行办理建筑垃圾处置点手续，所涉及的处置费由承包方承担。如承包方违规处置所引起的一切处罚均由承包方承担。

11、承包方在投标前已经认真踏勘现场并确认无论其盈亏都不要求变更本合同约定的价款及付款方式。

六、合同文件的组成：

1、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分：

(1) 本合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 招标文件

2、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

七、其他

1、相关费用

1.1承包方在本工程实施周围建筑物、构筑物等一切设施的全防护措施应作充分估价，以后工程实施过程中，发包方概不负责相关费用，如造成周边任何设施损失，一切责任由中标人自负。

1.2承包方根据标的物的现状，对现有标的物拆除物残值、拆除处置所发生的费用进行合计总价报价。拆除施工过程中的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、保险费、规费、税金等全部拆除费用及潜在的各种风险皆由承包方承担。

1.3承包方在报价时必须考虑将招标范围内的所有建筑物、构筑物的拆除（室内、外地坪以上建筑物及附着物拆除）包括安全文明措施费、渣土处置费、渣土运输费、扬尘控制费、扬尘监控费、防尘网覆盖费（含管控措施费）、建筑垃圾清理费、清运费、与本工程相关的各部门（含政府相关部门及其他非政府相关部门）手续办理费用、弃运地点均由承包方自行考虑并承担上述所有费用。

1.4场地清理要求平整、干净、无杂物，清理标准以达到发包方要求为准。

1.5施工过程中用水、用电由承包方自行考虑并承担相应费用。

2、若发生安全事故，发包方将有权没收全部履约保证金。

3、施工过程必须做好周边群众工作，保证稳定、文明。同时也要做好社会稳定，安全防护措施、降尘防尘措施，垃圾清理等工作。旧房拆除、建材清理、垃圾外运、场地整理时承包方都必须无条件服从属地城管部门的管理，主动完善安全防护设施、主动做好安全防护措施和运输地面的保护措施，确保施工期间的自身人生安全、在岗工作人员人身安全和环保要求。

4、施工期间必须按规定对拆除现场进行管理，并有专人负责现场24小时看护，严禁非施工人员进入拆除现场，施工期间现场被偷到垃圾由中标单位承担清理责任。

5、对旧房拆除施工期间发生的施工人员人身受损事故，发包方概不负责；对于旧房拆除施工期间发生的其他人员人身受损事故，由承包方负全责。如发生安全事故，发包方将没收全部履约保证金。

6、废旧建材、垃圾外运期间，承包方必须严格遵守省、市有关部门的环保要求、路面交通要求等，所有相关证件、手续由承包方自行办理，发包方有义务提供有关发包方的相关资料但不承担任何费用。

八、合同协议书生效期为订立之日起。

九、因履行本协议发生的争议，由发包人住所地有管辖权的人民法院解决。

十、 本协议书一式陆份，发包、承包方各执叁份。

发包人： （单位全称）（盖章）           承包人： （单位全称）（盖章）

法定代表人或代理人：                    法定代表人或代理人：

开户银行：　　　　　　　　 　           开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　            账号：

签约地点：____________________          日  期：_______年____月

# 第五章 投标文件格式

（封面）                工程

施工投标文件（资格审查/商务标）

投标人(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

### 一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：                性    别：

年    龄：                职    务：

系：     (投标人单位名称)        的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件正反面

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

### 二、授权委托书

我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加       (招标人名称)的                    投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

附：授权委托人身份证复印件正反面

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

三、投  标  函

| 项目名称 | 唐闸工人文化宫老活动楼拆除工程 |
| --- | --- |
| A=拆下的材料出售费用 | 人民币 （￥ 元） |
| B=拆除费用 | 人民币 （￥ 元） |
| 净残值=A-B | 人民币 （￥ 元） |
| 备注： 1、拆除费用包括但不限于直接拆除成本（含渣土处置费、扬尘费）、风险成本、管理费、利润、税金等。 2、若净残值为正数则投标人中标后给予招标人的费用，若为负数则为招标人给予中标人的费用。 |  |

投标人：　　　　  　 （盖章）

法定代表人：　　     （签字或盖章）

授权委托人：　　     （签字或盖章）

电话：

年　　  月　   日